	PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)
	 2012



[image: image1]Klastr AQUARIUS, o.p.s.

obecně prospěšná společnost 

zastupující 

Obec Ploskovice 
na základě Mandátní smlouvy a plné moci

VÝZVA

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby

mimo režim zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách
V  souladu s § 6, 18 zák. č.  137/2006 Sb., O veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s  METODIKOU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (zpracoval Odbor veřejného investování MMR ČR k 15. 9. 2010), Vás tímto vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky: 

„PLOSKOVICE, VINNÉ – VODOVOD (zdroj Myštice)“
(výběr zhotovitele Projektové dokumentace)


Obsah výzvy

1. Základní údaje o zadavateli 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

3. Podmínky poskytnutí ZD 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

6. Údaje o hodnotících kritériích 

7. Ostatní podmínky a požadavky

8. Zadávací dokumentace 
9. Přílohy


Poznámka:   Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, proto se při zadání veřejné zakázky bude postupovat dle ust. § 18 odst. 3 zákona.  Zadavatel není povinen použít ustanovení zákona, pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 
Požadavky uvedené v této výzvě jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.

Zadavatelem stanovený termín plnění předmětu veřejné zakázky, který zahrnuje provedení díla v rozsahu stanoveném ve vzorovém znění smlouvy o dílo, je termínem limitním a nesmí být v nabídce překročen (jeho překročení v nabídce je důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení).

1. Základní údaje o zadavateli

	Zadavatel v zastoupení
	Obec Ploskovice 

	 Sídlo
	Obec Ploskovice 
Ploskovice č.p. 2 
411 42 PLOSKOVICE

	IČ – registrační číslo

DIČ

 
	00264164
CZ00264164

	Osoba oprávněná jednat
	starostka obce Věra Petrů 
tel / fax :+420 416 749 084 
mobil. 606 932 268  
e-mail: obecploskovice@tiscali.cz

	Zastoupený 

(obecně prospěšná společnost pověřená zadavatelskou činností)   
	KLASTR AQUARIUS o.p.s, 

Havířská 346/10, Ústí nad Labem 

Ing. Alexandra Vrbová

mob. tel.737 262 684

e-mail: info@klastraquarius.cz


2.     Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Druh VZ:
služby, veřejná zakázka malého rozsahu
2.1 Předmětem této veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace dle dále uvedené bližší specifikace pro akci : Ploskovice, Vinné – vodovod (zdroj Myštice) včetně související inženýrské činnosti a vykonání autorského dozoru. 

2.2 Předmět veřejné zakázky je specifikován v oznámení zadávacího řízení takto:

· PD – DÚR – aktualizace a dopracování stávající PD (Ing Josef Ramach, autorizovaný inženýr, IČ 151 60 289 / Litoměřice 2007) dle požadavků investora a podmínek Územního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem Litoměřice dne 18.12.2008 pod č.j. 59862/07 – SÚ/Be geodetického zaměření (Geodézie Litoměřice 2007)
· ÚR - inženýrské činnosti potřebné pro vydání správního rozhodnutí (včetně projednání a zajištění potřebných vyjádření příslušných orgánů, organizací a dotčených stran)

· PD – SPD – Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně hrubého rozpočtu investičních nákladů
· SP - inženýrské činnosti potřebné pro vydání správního rozhodnutí (včetně projednání a zajištění potřebných vyjádření příslušných orgánů, organizací a dotčených stran)

· PD – TENDR – vypracování dokumentace pro zadání stavby (tendrová) včetně detailního položkového rozpočtu (výkaz – výměr)

· AUTORSKÝ DOZOR – činnost vykonávaná v průběhu realizace stavby včetně součinnosti při zpracování podkladů pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
2.3 Předpokládaný objem veřejné zakázky je maximálně 1 000 000,- Kč bez DPH, doba plnění veřejné zakázky od března 2012 (předpoklad), ukončení doby plnění nejpozději do 30. 10. 2012. 
2.4    doba plnění – dodání projektové dokumentace pro ÚR
do 2 měsíců od podpisu smlouvy
        

2.5    doba plnění – dodání projektové dokumentace pro SP
do 3 měsíců od vydání ÚR

   doba plnění – dodání projektové dokumentace Tendr
do 1 měsíců od vydání ÚR
        

   doba plnění -  inženýrská činnost  


průběžně do doby vydání SP  

         doba plnění - autorský dozor                                    od v zahájení stavby do vydání KR  

2.6     místo plnění dodávky – obec Ploskovice

2.7     předání hotového předmětu plnění zakázky bude vybraným zhotovitelem uskutečněno v sídle  

    zadavatele
2.8     Veřejná zakázka bude financována z veřejných zdrojů – rozpočet obce 
2.9     Na realizaci stavby bude podána žádost o podporu z fondů EU – Operační Program životní prostředí     (předpoklad)
3.   Zadávací dokumentace - podmínky poskytnutí ZD

Zadávací dokumentace (ZD), včetně pokynů ke zpracování nabídky, je pro obeslané uchazeče součástí výzvy k podání nabídky.
Ostatním zájemcům poskytne zadavatel zadávací dokumentaci na základě  žádosti o poskytnutí ZD, adresované zadavateli a to:

- poštou,  e-mailem nebo faxem na adresu kontaktních osob zadavatele KLASTR AQUARIUS o.p.s

Kontakt:  
Klastr AQUARIUS o.p.s., Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem




Mail: info@klastraquarius.cz




Fax: 475 668 115




Tel:  737 262 684

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být uchazečem doručena zadavateli nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne uchazeči zadávací dokumentaci nejpozději do 2 dnů ode dne doručení jeho žádosti zadavateli.

Zadávací dokumentaci v elektronické podobě bude zájemci poskytnuta bezúplatně mailem.

V případě zájmu o tištěnou podobu, bude poskytnuta  po úhradě nákladů na reprodukci ve výši 200 Kč bez DPH, 240 Kč vč. 20 % DPH a uchazeč si ji může osobně vyzvednout a náklady uhradit v hotovosti na uvedené adrese v době: PO-PÁ od 8:00 do 13:00  

Zadávací dokumentace v tištěné podobě může být uchazeči rovněž zaslána poštou na dobírku

4.
Lhůta a místo pro podání nabídek 

4.1   Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy pro podání      

        nabídek  24.1.2012

4.2    Uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce. Nabídka se podává písemně.     

.

4.3     Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT“; na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o výsledcích výběrového řízení. Obálka, či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje musí být přelepené a orazítkované, či jinak označené identifikačním údajem uchazeče). Při odesílání poštou nabídku zaslat doporučeně.

4.4    Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.2. 2012 v 11:00 hodin.

Nabídky se přijímají v sídle osoby pověřené zadavatelskou činností na adrese Havířská 346/100, Ústí nad Labem, a to do konce lhůty pro podání nabídek v pracovní dny od 08:00 do 12:00 hodin, poslední den od 8:00 do 11.00 hodin. 

4.5    V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující čas doručení na adresu pro podání nabídek.

Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou nebo úřední osobou.

Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme a uchazeče bezodkladně vyrozumí o této skutečnosti. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

5.
 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

5.1
   Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

5.2
   Dodavatel prokáže: 
a) základní kvalifikační předpoklady

-
výpis z rejstříku trestů statutárního zástupce uchazeče

-
čestné prohlášení dle přílohy 

b) profesní kvalifikační předpoklady:

-
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

-
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky: 

· doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

· doklad o oprávnění k činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů případně doklad o autorizaci pro činnost v oblasti: vodohospodářské stavby, dopravní stavby, geotechnika a pozemní stavby

d) technické kvalifikační předpoklady

-
seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí s hodnotou min. 0,5 mil. Kč bez DPH
-
předložení certifikátu systému řízení jakosti ISO: 9001 vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou   

5.3
  Doklady k prokázání kvalifikace předkládá uchazeč v prosté kopii, s tím, že originál případně úředně ověřenou kopii, předloží uchazeč s vítěznou nabídkou nejpozději při podpisu Smlouvy o dílo.  Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů    

5.4
  Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro uzavření smlouvy v zadávacím řízení. Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace

5.5
  Bližší specifikace kvalifikačních kritérií je obsažena v Zadávací dokumentaci 
6.
 Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanoví následující dílčí kritéria a jejich váhu:

•
Nabídková cena bez DPH






- váha kritéria 80%
•
Doba splatnosti daňových dokladů (ve dnech, min. 30)


- váha kritéria 10%

•
Výše smluvní pokuty za prodlení s termínem dokončení                    
- váha kritéria 10 %

7.
 Vyhrazená práva zadavatele – ostatní podmínky a požadavky
7.1
  Varianty nabídky nejsou přípustné.

7.2
  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy.

7.3
  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy, pokud odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, nebo pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

7.4
  Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení

7.5
  Podrobná specifikace dalších požadavků je stanovena v zadávací dokumentaci.  

7.6
  Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v Zadávací dokumentaci.

7.7
  Výběrem nejvhodnější nabídky a na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění.

Lhůta, dokdy je uchazeč svojí nabídkou vázán, je stanovena do 31. 5. 2012

Tato výzva k podání nabídky je dnešním dnem zveřejněna na webových stránkách mandatáře (www.klastraquarius.cz) a na webových stránkách obce Ploskovice (obecploskovice@tiscali.cz).  Nabídku na tuto veřejnou zakázku může podat kterýkoliv dodavatel.      

V Ústí nad Labem,  dne  23.1.2012
Příloha- CD: 
Zadávací dokumentace




Projektová dokumentace – DÚR (2007)




Územní rozhodnutí










 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5

